# 火瞳 — 产品定位（基于创始背景）

版本: v3.0 | 2026-07-15 | 基于冯校长加盟商+浙江区域总代背景

## 一、项目背景

创始身份: 冯校长火锅加盟商 + 浙江部分区域总代理

核心痛点: 作为总代，管理多家加盟店的后厨/前厅/员工效率完全靠人，成本不可见、SOP难统一、二级加盟商缺乏管理工具。

产品初衷: 打造一套冯校长火锅连锁店的配套智能化管理平台，作为向二级加盟商配送的增值服务，实现老板随时随地总览全局。

商业逻辑:

冯校长总代（我们）
    ↓ 配送增值服务
二级加盟商（各门店）
    ↓ 付费使用
火瞳 + 智能硬件
    ↓ 价值回报
降本增效 + 数据决策 + 品牌管控

## 二、产品定位

「冯校长火锅连锁的智能管家——一个总代，一部手机，管好所有加盟店」

| 阶段 | 定位 | 目标客户 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 冯校长专属智能化管理平台 | 冯校长浙江门店 |
| Phase 2 | 火锅连锁店AI智能运营系统 | 台州→浙江区域火锅连锁 |
| Phase 3 | 餐饮后厨AI标品 | 全国餐饮客户 |

## 三、全场景覆盖

### 3.1 产品功能全景

火瞳 智能运营平台
                            │
        ┌────────┬──────────┼──────────┬────────┐
        ▼        ▼          ▼          ▼        ▼
     后厨场景  前厅场景   员工行为   食材监管   管理总览

### 3.2 六大模块

| 模块 | 场景 | 功能 | 价值 | 代码状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔥 后厨损耗 | 废料检测+预测 | Count计数+趋势预警 | 降浪费15-25% | ✅ |
| 📋 SOP规范 | 7工位状态机 | 操作合规检测+异常告警 | 统一出品标准 | 📋 |
| 🥩 食材监管 | 进货验收 | 缺斤少两+以劣充好检测 | 堵住进货漏洞 | 📋 新增 |
| 🪑 前厅桌态 | 桌态+翻台 | plan_b/plan_a双模式 | 翻台率↑15% | ✅ |
| 👔 员工行为 | 仪表+行为 | 交头接耳+着装+行为规范 | 服务标准化 | 📋 新增 |
| 📊 管理总览 | Dashboard | 多店对比+日报+告警 | 随时随地管店 | ✅ |

## 四、实施路径

### Phase 1: 试点验证（1家店 · 2个月）

| 里程碑 | 内容 |
| --- | --- |
| 选址 | 玉环店 或 椒江店（二选一） |
| 流程梳理 | 采访老板+店长+后厨 → 全流程痛点映射 |
| 硬件部署 | Jetson + 摄像头 覆盖后厨+前厅+进货口 |
| 核心功能上线 | 后厨损耗 + 前厅桌态 + 管理Dashboard |
| 数据采集 | 30天运营数据 → ROI验证 |

### Phase 2: 冯校长全门店（3-10店 · 6个月）

| 里程碑 | 内容 |
| --- | --- |
| 首批上线 | 冯校长浙江区域门店全覆盖 |
| 功能扩展 | SOP规范 + 食材监管 + 员工行为 |
| 定价定型 | ¥1,999/店/月 正式定价 |
| 多店管理 | 总代Dashboard — 浙江所有门店一键总览 |

### Phase 3: 标品推广（全餐饮 · 12个月）

| 里程碑 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品标准化 | 火锅方案 → 通用后厨AI方案 |
| 渠道建设 | 餐饮协会 + 连锁展 + 老客转介绍 |
| 规模目标 | 50+付费门店 |

## 五、与现有代码的对应

| 产品模块 | 代码模块 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 后厨损耗 | edge/kitchen/ 管线 + Count | ✅ 推理层就绪 |
| 前厅桌态 | edge/front_hall/ plan_b/plan_a | ✅ 双模式就绪 |
| 管理Dashboard | hotpot_platform/ + dashboard/ | ✅ Hub+Dashboard |
| 设备管理 | edge/agent/ 注册+心跳+配置 | ✅ |
| SOP规范 | edge/kitchen/inference/stages/ | 📋 7工位待激活 |
| 食材监管 | 新增模块 | 📋 待开发 |
| 员工行为 | 新增模块 | 📋 待开发 |

## 六、一句话价值主张

「我是冯校长浙江总代。我装这套系统不是为了卖——是先让自己的加盟店用起来、省下来，再让其他总代看到：原来连锁店可以这样管。」