# 火锅AI智能运营系统 — 可行性分析

版本: v1.0 | 日期: 2026-07-15 | 作者: Martin

## 一、技术可行性 ✅ 已验证

### 1.1 E2E 数据链路已跑通

Mac(YOLO检测) → Jetson(VLM分析:8099) → Hub(:8098) → Dashboard(:3000)
       ✅               ✅                    ✅              ✅

验证状态：E2E_DATAFLOW_TEST: verified (2026-07-02)

### 1.2 核心技术栈

| 层 | 技术 | 成熟度 | 部署位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标检测 | YOLO26-L | 成熟 | Mac |
| 场景理解 | VLM (Jetson) | 已验证 | Jetson Orin |
| 通用计数 | Count Anything (计划) | 测试中 | Jetson |
| 数据Hub | FastAPI :8098 | 生产就绪 | Mac |
| 面板 | Vue Dashboard :3000 | 生产就绪 | Mac |
| 边缘盒 | Jetson Orin (29GB/12核) | 已连通 | 192.168.2.240 |

### 1.3 技术风险 & 缓解

| 风险 | 等级 | 缓解 |
| --- | --- | --- |
| Jetson GPU资源紧张（跑VLM+计数） | 🟡 | 计划独立Count Anything服务，Docker容器按需启动 |
| 网络延迟（门店→Hub） | 🟡 | 边缘优先推理，Hub端仅收JSON结果 |
| 模型跨场景泛化 | 🟡 | CCL (上下文一致性学习) 可用于训练增强 |
| 蒸汽/遮挡影响检测 | 🟡 | 红外摄像+去雾预处理 |
| Triton依赖（Count Anything） | 🟡 | Docker L4T容器预装triton |

## 二、商业可行性 ✅ 可执行

### 2.1 单店经济模型

| 项目 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 收入 |  |  |
| 硬件 + 安装 | 12,000 | Jetson Box + 2摄像头 + 安装 |
| SaaS年费 | 12,000 | 1000/月 Hub面板 |
| 年度维护 | 4,000 | 设备巡检 + 软件升级 |
| 年收入/店 | 28,000 | 首年含硬件 |
| 成本/店 |  |  |
| Jetson Orin盒子 | 3,000 | 批量采购价 |
| 摄像头 ×2 | 1,000 | 海康/大华 |
| 安装人工 | 1,000 | 外包/自装 |
| Hub云服务 | 500/年 | 轻量API |
| 年成本/店 | 5,500 |  |
| 年毛利/店 | 22,500 | 80%毛利率 |
| 10家店年毛利 | 22.5万 | 一人公司可行 |

### 2.2 盈亏平衡

- 一人公司月度运营成本：~1万（生活+工具+云服务）

- 盈亏平衡点：5家付费门店

- 当前：冯校长(1) + 玉环(0-试用) = 待突破

### 2.3 规模化假设

| 门店数 | 年收入 | 年利润 | 所需人力 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5家 | 14万 | 8万 | 1人 |
| 20家 | 56万 | 44万 | 1人+AI Agent |
| 50家 | 140万 | 110万 | 1-2人+AI |
| 100家 | 280万 | 220万 | 2-3人+AI |

## 三、产品可行性 ✅ MVP已就绪

### 3.1 当前功能矩阵

| 功能 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后厨废料检测 | ✅ | YOLO+VLM |
| IoT温度异常 | ✅ | 已验证 |
| 桌面状态检测 | ✅ | 已验证 |
| Hub数据面板 | ✅ | :3000 Dashboard |
| 日报生成 | ✅ | 自动 |
| 计数服务 | 🔧 | Count Anything 部署中 |
| SOP规范检测 | 📋 | 方案已设计(7工位状态机) |
| 多店管理 | 📋 | 需扩展Hub |

### 3.2 产品壁垒

| 壁垒 | 强度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 火锅场景Knowhow | 🟢 强 | 7工位SOP、蒸汽/加汤/蘸料等独有需求 |
| Jetson边缘部署 | 🟢 强 | YOLO+VLM+Count多模型协同 |
| 数据飞轮 | 🟡 中 | 每多一家店、模型更准 |
| 冯校长案例 | 🟢 强 | 真实验证背书 |

## 四、时间可行性 ⏱️

### 4.1 里程碑

| 阶段 | 时间 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| MVP验证 | ✅ 已完成 | E2E通，Dashboard可用 |
| Count Anything集成 | 2周 | 废料自动计数上线 |
| 冯校长付费转化 | 1个月 | 从安防客户→火锅AI客户 |
| 第2-3家试用 | 2-3个月 | 不同场景验证泛化 |
| 标准销售包 | 3个月 | 定价/合同/交付SOP |
| 10家付费 | 6-12个月 | 跑通规模 |

## 五、风险矩阵

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火锅店老板决策周期长 | 高 | 中 | 免费试用30天降门槛 |
| 模型跨店泛化不足 | 中 | 高 | CCL增强+逐店微调 |
| 一人公司带宽瓶颈 | 中 | 中 | AI Agent自动化运维 |
| 竞品出现 | 低 | 高 | 快速占领冯校长系连锁 |
| Jetson供货不稳定 | 低 | 中 | 备选RK3588方案 |

## 六、结论

✅ 技术可行（E2E已验证）、商业可行（5店盈亏平衡）、产品可行（MVP就绪）、时间可行（6-12月跑通）

建议下一步: Count Anything上线 → 冯校长付费转化 → 标准销售包 → 规模化推广

关联: 市场调研 | 产品定位 | 开发方案 | 推广策略