# 火瞳 — 开发计划

3阶段/12个月 | 基于现有代码重构+新增

## 一、里程碑总览

Phase 1: 试点验证（1店 · 2个月）
  └→ Phase 2: 冯校长全门店（3-10店 · 6个月）
       └→ Phase 3: 标品全国（50+店 · 12个月）

## Phase 1: 试点验证（玉环/椒江 · 第1-8周）

### Week 1-2: 硬件部署 + 功能补齐

| 任务 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 试点店选址确认 | 玉环 store_yuhuan 或 椒江 | P0 |
| Jetson盒子部署 | 安装+摄像头接线+网络配置 | P0 |
| Count Anything上线 | Docker部署→计数API→Hub集成 | P0 |
| Supervision可视化集成 | 检测框标注+Dashboard实时叠加 | P0 |
| Dashboard试点版 | 单店Dashboard精简上线 | P0 |

### Week 3-4: 数据采集 + 调试

| 任务 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 后厨数据采集 | 7天×24h原始数据积累 | P0 |
| 废料检测调优 | YOLO模型微调+阈值调优 | P0 |
| 前厅桌态验证 | plan_b/plan_a模式选择 | P0 |
| 日报系统上线 | 每日自动生成+推送 | P0 |

### Week 5-6: ROI验证

| 任务 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 30天对比数据 | 安装前 vs 安装后浪费数据 | P0 |
| 客户访谈 | 老板/店长/后厨访谈 | P0 |
| ROI报告 | 首月ROI计算+案例包装 | P0 |

### Week 7-8: 试点总结

| 任务 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| Go/No-Go决策 | 废料减少≥10%? | P0 |
| 产品定价确认 | 试点价→正式价 | P0 |
| 第二家签约 | 浙江台州区域扩展 | P1 |

## Phase 2: 冯校长全门店（第9-32周）

### Month 3-4: 功能扩展

| 任务 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| SOP 7工位状态机 | 汤底/切配/摆盘/蘸料/洗消/传菜/冷库 | P1 |
| 食材监管模块 | 电子秤集成+CV品质检测 | P1 |
| 多店Dashboard | 横向对比+区域总览 | P1 |

### Month 5-6: 性能优化

| 任务 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| YOLO→TensorRT导出 | 推理加速2-4倍 | P1 |
| SAHI切片推理 | 4K摄像头小目标不遗漏 | P1 |
| Docker生产部署 | 容器化+自动启动 | P1 |

### Month 7-8: 冯校长全门店上线

| 任务 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 冯校长浙江区域 | 3-10店部署 | P0 |
| 员工行为检测 | 着装+交头接耳 | P2 |
| PostgreSQL切换 | 多租户数据库 | P1 |
| RBAC权限 | 总代/老板/店长分级 | P1 |

## Phase 3: 标品全国（第33-52周）

| 任务 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 产品标准化 | 火锅→通用后厨AI方案 | P1 |
| SaaS付费系统 | 微信支付+自动续费 | P1 |
| 渠道建设 | 餐饮协会+连锁展 | P2 |
| 规模目标 | 50+付费门店 | P2 |

## 技术债清理计划

| 优先级 | 技术债 | 计划 |
| --- | --- | --- |
| P0 | VLM推理57s→目标10s | Week 2 TensorRT加速 |
| P0 | CLI图片路径不一致 | Week 2 统一路径配置 |
| P1 | API Key默认值 | Month 4 JWT认证 |
| P1 | HTTP裸奔 | Month 5 HTTPS |
| P1 | 自动恢复缺失 | Month 5 健康检查+重启 |
| P2 | 旧server重叠 | Month 6 废弃代码归档 |

关联: PRD | 架构设计 | 测试用例